

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**СПАССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**СПАССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 августа 2021 года с. Спасское № 79

**О внесении изменений в постановление администрации Спасского сельского поселения от 30 августа 2018 года № 88** **«Об утверждении муниципальной программы «Комплексная программа благоустройства территории Спасского сельского поселения» на 2021-2023 годы»**

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», на основании Устава Спасского сельского поселения, постановления администрации Спасского сельского поселения от 14 апреля 2014 года № 63 «Об утверждении Порядка разработки, формирования и реализации муниципальных целевых программ и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ в Спасском сельском поселении», администрация Спасского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Спасского сельского поселения от 30 августа 2018 года № 88 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексная программа благоустройства территории Спасского сельского поселения на 2021-2023 годы» следующие изменения:

1.1. в наименовании постановления и пункте 1 постановления слова «на 2021-2023 годы» заменить словами «на 2021-2025 годы»;

1.2. муниципальную программу Спасского сельского поселения «Комплексная программа благоустройства территории Спасского сельского поселения на 2021-2025 годы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Спасского сельского поселения А.В. Деркач

Приложение

к постановлению администрации Спасского сельского поселения от 04 августа 2021 года № 79

«УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Спасского сельского поселения

от 30 августа 2018 года № 88

**Муниципальная программа**

**«Комплексная программа благоустройства территории Спасского сельского поселения» на 2021-2025 годы**

с. Спасское

2021 год

**ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Муниципальная Программа «Комплексная программа благоустройства территории Спасского сельского поселения» на 2021-2025 годы |
| Основание для разработки Программы | ст. 14 федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003 № 131-ФЗ |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Спасского сельского поселения |
| Основные цели программы | – создание гармоничных и благоприятных условий проживания на территории Спасского сельского поселения;  – повышение уровня комфортности проживания на территории Спасского сельского поселения;  – повышение эффективности использования бюджетного финансирования по данному направлению. |
| Основные Задачи программы | – проведение на постоянной основе комплексной оценки территории Спасского сельского поселения на предмет определения уровня соответствия их современным требованиям по безопасности, эргономике и технического состояния территории, объектов инфраструктуры и благоустройства с учетом перспектив развития территории;  – разработка плана мероприятий комплексного благоустройства территории Спасского сельского поселения;  – осуществление работ по созданию (установке) содержанию, ремонту, капитальному ремонту объектов инфраструктуры и благоустройства, расположенных на территории Спасского сельского поселения. |
| Сроки реализации программы | 2021 – 2025 годы |
| Перечень основных мероприятий | – благоустройство территории Спасского сельского поселения;  – обустройство детских и спортивных площадок;  – организация освещения улиц;  – очистка прудов;  – ликвидация стихийных (несанкционированных) свалок. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Бюджет Спасского сельского поселения.  Бюджет Приморского края.  Безвозмездные поступления от юридических и физических лиц, в т.ч. добровольные пожертвования.  Общий объем финансирования Программы составляет - 25 090 тыс. рублей**,** в том числе:  2021 г. – 6 890 тыс. руб.  2022 г. – 4 550 тыс. руб.  2023 г. – 4 550 тыс. руб.  2024 г. – 4 550 тыс. руб.  2025 г. – 4 550 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Изменение внешнего облика, улучшение санитарного и экологического состояния территории Спасского сельского поселения, а также снижение возможности возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций на территории Спасского сельского поселения. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация Спасского сельского поселения |

# Введение

Муниципальная программа «Комплексная программа благоустройства территории Спасского сельского поселения на 2021-2025 годы» (далее по тексту - Программа) содержит перечень, характеристики и механизм реализации мероприятий по благоустройству территории муниципального образования Спасского сельское поселение на 2021-2025 годы, необходимых для:

– повышения уровня развития и безопасности среды проживания и временного пребывания на территории поселения;

– устойчивого и эффективного функционирования объектов благоустройства и инфраструктуры, расположенных на территории поселения.

Разработка и реализация Программы позволит комплексно подойти к решению проблемы низкого уровня благоустройства территории муниципального образования – Спасское сельское поселение и, как следствие, более эффективно использовать финансовые и материальные ресурсы на эти цели.

# 1.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

Благоустройство территорий поселения - важнейшая составная часть его развития и одна из приоритетных задач органов местного самоуправления. Концепция стратегии социально-экономического развития Спасского сельского поселения определяет благоустройство территорий населенных пунктов как важнейшую составную часть потенциала поселения. Повышение уровня качества среды проживания и временного нахождения является необходимым условием стабилизации и подъема экономики и повышения уровня жизни населения Спасского сельского поселения.

Муниципальное образование Спасское сельское поселение включает в себя 9 населенных пунктов, в которых проживает 9 813 человек. В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию населённых пунктов. В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем. Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории поселения, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания и временного пребывания, а уровень их износа продолжает увеличиваться. Существующие финансово-экономические механизмы, обеспечивающие восстановление и ремонт имеющихся объектов благоустройства и инфраструктуры и строительство новых, недостаточно эффективны.

Низкий уровень благоустройства отдельных населенных пунктов и состояние инфраструктуры на территории поселения вызывает дополнительную социальную напряженность в обществе.

В населенных пунктах поселения существует проблема организации досуга детей. Дворовые территории многоквартирных домов, территории общего пользования населенных пунктов, предназначенные для организации досуга населения, не оборудованы детскими площадками, в необходимых объемах. Для здорового образа жизни и физического развития детей, их занятости установка детских игровых площадок является необходимым аспектом благоустройства дворовых территорий.

Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, разрушаются и разрисовываются фасады зданий. Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей населенных пунктов на улицах и во дворах, не бережном отношении к элементам благоустройства.

Главными задачами реализации муниципальной программы по благоустройству территории сельского поселения являются: проведение разъяснительной работы среди населения по нормативно-правовым актам органов местного самоуправления по вопросам благоустройства; проведение акций с участием школьников и населения по уборке улиц населѐнных пунктов поселения; повышение культуры поведения граждан поселения, направленное на бережное отношение к элементам благоустройства, зелѐным насаждениям и т.д.

# 2. Основные цели и задачи Программы

Основными целями разработки настоящей Программы являются улучшение внешнего облика сельского поселения, повышение комфортности территории сельского поселения для удовлетворения потребностей населения в благоприятных условиях проживания, а также более эффективное использование финансовых и материальных ресурсов бюджета сельского поселения.

Для достижения цели, необходимо решить поставленные задачи, предусмотренные основными направлениями, которые включают в себя следующие мероприятия:

– проведение на постоянной основе комплексной оценки территории Спасского сельского поселения на предмет определения уровня соответствия их современным требованиям по безопасности, эргономике и технического состояния территории, объектов инфраструктуры и благоустройства с учетом перспектив развития территории;

– разработка плана мероприятий комплексного благоустройства территории Спасского сельского поселения;

– осуществление работ по созданию (установке) содержанию, ремонту, капитальному ремонту объектов инфраструктуры и благоустройства, расположенных на территории Спасского сельского поселения.

Цели и задачи Программы характеризуются целевыми показателями (индикаторами), которые необходимо достигнуть в результате реализации Программы. Перечень целевых показателей (целевых индикаторов) определен в приложении № 1 к настоящей Программе.

**3. Перечень мероприятий и работ по реализации Программы.**

Перечень и краткое описание реализуемых в составе муниципальной программы мероприятий и работ (с указанием сроков их реализации, ответственных исполнителей, ожидаемых результатов их реализации) приведены в приложении № 2 к муниципальной программе.

**4. Механизм реализации Программы**

В рамках Программы планируется осуществить благоустройство территорий общего пользования в населенных пунктах Спасского сельского поселения.

Реализация мероприятий программы направлена на достижение высокого уровня комфортности проживания и пользования жителями населенных пунктов Спасского сельского поселения территорий общего пользования отвечающего современным потребностям населения (пешеходные коммуникации, детские игровые площадки, элементы освещения и озеленения, малые архитектурные формы и прочее).

Администрация Спасского сельского поселения в целях реализации мероприятий Программы на постоянной основе осуществляет изучение и выявление территорий населенных пунктов Спасского сельского поселения нуждающихся в благоустройстве, а также осуществляет содержание и контроль ранее благоустроенных территорий общего пользования в целях сохранения их надлежащего эстетического вида и эксплуатационного состояния.

При выявлении территорий общего пользования в населенных пунктах Спасского сельского поселения нуждающихся в благоустройстве администрацией рассматривается вопрос о возможности благоустройства соответствующей территории и источниках финансирования работ по благоустройству соответствующей территории.

После разрешения вопроса о благоустройстве соответствующей территории общего пользования администрацией в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации осуществляются мероприятия по благоустройству такой территории.

Характеристика механизма реализации каждого отдельного мероприятия программы состоит из следующего:

1. Содержание уличного освещения включает в себя незамедлительную замену неисправных приборов уличного освещения, обнаруженных специалистами администрации, работниками подведомственного администрации учреждения или установленных на основании сообщений граждан, юридических лиц, СМИ и т.д. Также указанное мероприятие включает в себя восстановление ранее существовавшего уличного освещения (имеются опоры, на которых ранее были установлены элементы уличного освещения) на улицах, на которых отсутствует освещение.

2. Озеленение включает в себя определение в населенных пунктах поселения территорий, на которых может быть осуществлена посадка молодых деревьев и кустарников, приобретение молодых деревьев и кустарников и их непосредственная посадка на соответствующих территориях.

3. Санитарное содержание территории общего пользования включает в себя ежемесячную очистку территорий общего пользования в населенных пунктах от мусора.

4. Устройство детских площадок включает в себя приобретение детских игровых комплексов и отдельных элементов (малых архитектурных форм), планировку территорий детских площадок, установку детских игровых комплексов и отдельных элементов (малых архитектурных форм).

5. Приобретение и установка указателей с наименованиями улиц включает в себя закупку указателей с наименованиями улиц и номерами домов и дальнейшую их установку в населенных пунктах Спасского сельского поселения.

6. Покос травянистой растительности, содержание газонов включает в себя своевременный покос газонов, расположенных около административных зданий, памятников и т.д., а также выявление в населенных пунктах поселения территорий общего пользования, уход за которыми не осуществляется, и покос травянистой растительности, произрастающей на указанных территориях.

7. Обрезка и вывоз древесной растительности включает в себя выявление на территории населенных пунктов поселения древесной растительности, имеющей признаки сухостойности, а также угрожающей падением, и дальнейший их снос и (или) обрезка и вывоз порубочного материала.

8. Благоустройство территории общего пользования включает в себя выявление на территории населенных пунктов поселения мест общего пользования нуждающихся в благоустройстве и проведение работ по их благоустройству.

9. Приобретение, ремонт и содержание малых архитектурных форм включает в себя выявление на территории населенных пунктов поселения мест для установки малых архитектурных форм, поиск малых архитектурных форм соответствующего вида и назначения, их приобретение, установку и дальнейшее содержание, а также выявление поврежденных малых архитектурных форм и их ремонт.

10. Приобретение основных средств, материальных запасов включает в себя мониторинг наличия соответствующих основных средств и материальных запасов, целостности и работоспособности имеющихся основных средств и материальных запасов, необходимых для проведения работ по благоустройству территории населенных пунктов поселения, и дальнейшее приобретение недостающих либо пришедших в негодность соответствующих основных средств и материальных запасов.

**5. Ресурсное обеспечение Программы**

При планировании ресурсного обеспечения Программы учитывались реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере муниципального образования Спасского сельского поселения Спасского муниципального района, социальная значимость проблемы содержания территории поселения и благоустройства.

Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств бюджета Спасского сельского поселения, бюджета Приморского края и внебюджетных средств в форме безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований. Общий объем финансирования Программы составляет 25 090 тыс. руб. Ресурсное обеспечение реализации программы приведено в приложении № 3 к муниципальной программе.

Объемы необходимых денежных средств могут быть уточнены по мере готовности проектно-сметной документации.

**6. Оценка эффективности Программы**

Эффективность программы определяется степенью достижения целевых показателей Программы.

**7. Организация управления Программой и контроль за ее реализацией**

Организация управления, текущий и финансовый контроль за реализацией Программы осуществляет администрация Спасского сельского поселения.

Приложение № 1

к муниципальной программе «Комплексная программа благоустройства территории Спасского сельского поселения на 2021-2025 годы»

СВЕДЕНИЯ

О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ СПАССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Комплексная программа благоустройства территории Спасского сельского поселения на 2021-2025 годы

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей | | | | |
| отчетный год | первый год планового периода | второй год планового периода | третий год планового периода | четвертый год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа Спасского сельского поселения | | | | | | | |
| 1. | установка и замена элементов уличного освещения | шт. | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2 | снос (спил, сруб), обрезка и удаление аварийных (сухостойных, ветровальных и т.п.) деревьев | шт. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 3 | благоустройство детских и (или) спортивных площадок | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | благоустройство клумб | шт. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 5 | благоустройство тротуаров | м2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Приложение № 2

к муниципальной программе «Комплексная программа благоустройства территории Спасского сельского поселения на 2021-2025 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РЕАЛИЗУЕМЫХ В СОСТАВЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

СПАССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ И ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат  (краткое описание) |
| Начала реализации | Окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Комплексная программа благоустройства территории Спасского сельского поселения на 2021-2025 годы | Администрация Спасского сельского поселения | 01.01.2021 | 31.12.2025 | достижение высокого уровня комфортности проживания и пользования жителями населенных пунктов Спасского сельского поселения территорий общего пользования |
| 1.1. | Отдельные мероприятия: |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Содержание уличного освещения | Администрация Спасского сельского поселения | 01.01.2021 | 31.12.2025 | Поддержание в населенных пунктах Спасского сельского поселения в рабочем (исправном) состоянии элементов уличного освещения |
| 1.1.2. | Озеленение | Администрация Спасского сельского поселения | 01.01.2021 | 31.12.2025 | Улучшение внешнего облика улиц и населенных пунктов поселения за счет посадки молодых деревьев и кустарников |
| 1.1.3. | Санитарное содержание территории общего пользования | Администрация Спасского сельского поселения | 01.01.2021 | 31.12.2025 | Предотвращение загрязнения (замусоривания) территорий общего пользования |
| 1.1.4. | Устройство детских площадок | Администрация Спасского сельского поселения | 01.01.2021 | 31.12.2025 | Увеличение на территории поселения количества детских площадок для обеспечения провождения досуга детей |
| 1.1.5. | Приобретение и установка указателей с наименованиями улиц | Администрация Спасского сельского поселения | 01.01.2021 | 31.12.2025 | Обеспечение в населенных пунктах информативности о названиях улиц и номеров домов |
| 1.1.6. | Покос травянистой растительности, содержание газонов | Администрация Спасского сельского поселения | 01.01.2021 | 31.12.2025 | Предотвращение зарастания территорий общего пользования, а также обеспечение эстетического вида элементов озеленения и улиц населенных пунктов |
| 1.1.7. | Обрезка и вывоз древесной растительности | Администрация Спасского сельского поселения | 01.01.2021 | 31.12.2025 | Предотвращение случаев падения деревьев (веток), а также удаление упавших деревьев (веток) с территорий общего пользования |
| 1.1.8. | Благоустройство территории общего пользования | Администрация Спасского сельского поселения | 01.01.2021 | 31.12.2025 | Обеспечение наилучшего эстетического вида территорий общего пользования в населенных пунктах, а также обеспечение надежности и безопасности элементов благоустройства |
| 1.1.9. | Приобретение, ремонт и содержание малых архитектурных форм | Администрация Спасского сельского поселения | 01.01.2021 | 31.12.2025 | Обеспечение наилучшего эстетического вида территорий общего пользования в населенных пунктах |
| 1.1.10. | Приобретение основных средств, материальных запасов | Администрация Спасского сельского поселения | 01.01.2021 | 31.12.2025 | Обеспечение возможности осуществления силами администрации работ по благоустройству территорий общего пользования |

Приложение № 3

к муниципальной программе «Комплексная программа благоустройства территории Спасского сельского поселения на 2021-2025 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СПАССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА СПАССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ,

(ТЫС. РУБ.)

Комплексная программа благоустройства территории Спасского сельского поселения на 2021-2025 годы

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (тыс. руб.), годы | | | | |
| ГРБС | Рз  Пр | ЦСР | ВР | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Комплексная программа благоустройства территории Спасского сельского поселения на 2021-2025 годы | Администрация Спасского сельского поселения | 977 | 0000 | 0000000000 | 000 | 6 890,0 | 4 550,0 | 4 550,0 | 4 550,0 | 4 550,0 |
| 1.1. | Содержание уличного освещения | Администрация Спасского сельского поселения | 977 | 0503 | 0600180010 | 244 | 1 130,0 | 950,0 | 950,0 | 950,0 | 950,0 |
| 977 | 0503 | 0600180010 | 247 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 |
| 1.2. | Озеленение | Администрация Спасского сельского поселения | 977 | 0503 | 0600180020 | 244 | 350,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 1.3. | Санитарное содержание территории общего пользования | Администрация Спасского сельского поселения | 977 | 0503 | 0600180030 | 244 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 |
| 1.4. | Устройство детских площадок | Администрация Спасского сельского поселения | 977 | 0503 | 0600180030 | 244 | 300,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 |
| 1.5. | Приобретение и установка указателей с наименованиями улиц и номерами домов | Администрация Спасского сельского поселения | 977 | 0503 | 0600180030 | 244 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| 1.6. | Покос травянистой растительности, содержание газонов | Администрация Спасского сельского поселения | 977 | 0503 | 0600180030 | 244 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 |
| 1.7. | Обрезка и вывоз древесной растительности | Администрация Спасского сельского поселения | 977 | 0503 | 0600180030 | 244 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 |
| 1.8. | Благоустройство территории общего пользования | Администрация Спасского сельского поселения | 977 | 0503 | 0600180030 | 244 | 2 760,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 |
| 1.9. | Приобретение, ремонт и содержание малых архитектурных форм | Администрация Спасского сельского поселения | 977 | 0503 | 0600180030 | 244 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| 1.10. | Приобретение основных средств, материальных запасов | Администрация Спасского сельского поселения | 977 | 0503 | 0600180030 | 244 | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 |

**ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ**

**к проекту постановления**

**от 04 августа 2021 года № 19**

**Администрации**

**Спасского сельского поселения**

**Спасского муниципального района**

**Приморского края**

**О внесении изменений в постановление администрации Спасского сельского поселения от 30 августа 2018 года № 88** **«Об утверждении муниципальной программы «Комплексная программа благоустройства территории Спасского сельского поселения» на 2021-2023 годы»**

Проект подготовлен (Ф.И.О.) Уфимцев И.Г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Должность | Фамилия, инициалы | Дата поступления документа на согласование | Замечание, подпись | Дата согласования |
| Главный  специалист 2 разряда | Молокоедова О.Н. | 04.08.2021 |  | 04.08.2021 |
| Главный  специалист 2 разряда | Власова С.В. | 04.08.2021 |  | 04.08.2021 |
| Ведущий  специалист 2 разряда | Питель А.Я. | 04.08.2021 |  | 04.08.2021 |

Постановление разослать:

1 экз. в дело;

Заместитель главы администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Уфимцев И.Г.

*(подпись)*

Передано специалисту отдела по делопроизводству «04» августа 2021 года

Примечание: Специалист отдела по делопроизводству рассылает копии постановлений и распоряжений в строгом соответствии со списком. Ответственность за качество указанного списка несет лично руководитель (комитета) отдела, внесшего проект распорядительного документа.