АДМИНИСТРАЦИИ

СПАССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СПАССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 декабря 2017 года                            с. Спасское                                                      № 193

Об утверждении муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании Устава Спасского сельского поселения, в целях повышения уровня комфортности проживания и жизнедеятельности граждан, проживающих на территории сёл Спасского сельского поселения, посредством благоустройства придомовых территорий, дворовых территорий, территорий общего пользования, приведение в нормативное состояние пешеходных зон (тротуаров), улучшение внешнего эстетического облика и санитарного состояния территорий, администрация Спасского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального  опубликования.

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации

Спасского сельского поселения                                                                О.Н. Молокоедова

Приложение

к постановлению администрации

Спасского сельского поселения

от 29.12.2017 № 193

# Муниципальная программа

# «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»

1. Паспорт инвестиционной программы

| 1. Наименование программы | Муниципальной целевой программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» (далее - муниципальная программа) |
| --- | --- |
| 2. Основания для разработки Программы | - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», - Устав Спасского сельского поселения, - постановление администрации Приморского края от 31 августа 2017 года № 356 «Об утверждении государственной программы Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» на 2018 - 2022 годы» |
| 3. Заказчик Программы | Администрация Спасского сельского поселения (далее Администрация поселения) |
| 4. Структура муниципальной программы | Муниципальная программа не предусматривает подпрограммы |
| 5. Цели муниципальной Программы | Целями Программы являются: - повышение уровня комфортности проживания и жизнедеятельности граждан, проживающих на территории сёл поселения, посредством благоустройства придомовых территорий, дворовых территорий, территорий общего пользования, приведение в нормативное состояние пешеходных зон (тротуаров), улучшение внешнего эстетического облика и санитарного состояния территорий |
| 6. Задачи муниципальной программы | - повышение уровня благоустройства придомовых территорий, дворовых территорий, - повышение уровня общественных территорий, - повышение уровня вовлечённости заинтересованности граждан, организаций в реализации запланированных программных мероприятий. |
| 7. Сроки и этапы реализации программы | Муниципальная программа реализуется в течение 2018-2022 годов |
| 8. Основные мероприятия Программы | - приведение в нормативное состояние пешеходных зон (тротуаров), - обустройство кюветов, - выполнение мероприятий по обновлению инвентаря, покрытий, малых форм, установка и ремонт ограждений и приведение в нормативное состояние дворовых территорий, территорий общего пользования |
| 9. Исполнители | Подрядные и проектно-сметные организации определяются по результатам проведения муниципальных торгов |
| 10. Объемы и источники финансирования | Общая сумма финансирования Программы составляет всего – 25 000,00 тыс. руб. Из средств бюджета Спасского сельского поселения Из бюджетов иных уровней 2018 год: 200 тыс.руб. 2019 год: 200 тыс.руб. 2020 год: 200 тыс.руб. 2021 год: 200 тыс.руб. 2022 год: 200 тыс.руб. 2018 год: 4800 тыс.руб. 2019 год: 4800 тыс.руб. 2020 год: 4800 тыс.руб. 2021 год: 4800 тыс.руб. 2022 год: 4800 тыс.руб. |
| 11. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации | Общую координацию действий по управлению и контролю за исполнением Программы осуществляет администрация Спасского сельского поселения |
| 12. Ожидаемые конечные результаты | Выполнение мероприятий программы направлено на: - увеличение количества благоустроенных общественных территорий общего пользования. Повышение уровня благоустроенности придомовых и дворовых территорий сёл поселения |
| 13. Целевые индикаторы и показатели Программы | Количество благоустроенных придомовых и дворовых, общественных территорий общего пользования (Приложение 3,4). |

# 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами

На территории села Спасское Спасского сельского поселения тротуары общего пользования с твердым покрытием общей протяженностью 1700 м, щебёночным покрытием общей протяжённостью - 2000 м. Тротуары находятся на общей территории и предназначены для общественного пользования жителей села Спасское вдоль улиц Спасская, Комсомольская, Хрещатинская, Урожайная, а также 20 придомовых территорий, имеющие разрушенное твёрдое покрытие территории.

Предусмотренные объемы финансирования Программой «Комплексная программа благоустройства территории Спасского сельского поселения на 2015-2019 годы» были недостаточными для приведения тротуаров в нормативное состояние, внутриквартальных местных проездов на придомовых территориях и проулков в соответствие требованиям ГОСТ, требованиям безопасности дорожного движения, условиям комфортности проживания в селе.

Дворовые территории – важная составная часть транспортной системы, от уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий МКД и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения. Текущее состояние дворовых территорий не соответствует современным требованиям и нормам, а именно: вся площадь асфальтобетонного покрытия имеет высокую степень износа.

Капитальный  ремонт дорожного покрытия, с учетом интенсивности движения, должен проводиться не реже чем один раз в пять лет.

До настоящего времени капитальный ремонт придомовых территорий, дворовых территорий МКД, тротуаров общего пользования в сёлах поселения не проводился. Неудовлетворительное состояние и/или отсутствие бортового камня приводит к образованию иловых наносов на тротуарах и проездах, за счет стекания поверхностных вод с газонов на тротуары, что приводит к дополнительным затратам при их уборке. Данная программа является основной для реализации мероприятий по благоустройству, озеленению, улучшению санитарного состояния и архитектурно-художественного оформления придомовых, дворовых территорий, и территорий общего пользования. Определение перспектив работ по  благоустройству указанных территорий позволит сосредоточить средства на решение комплексных плановых задач в указанной сфере.  Сегодняшнее состояние придомовых территорий, дворовых территорий, территорий общего пользования не соответствует современным требованиям комфортной городской среды, что вызывает дополнительную социальную напряжённость среди населения. Отсутствует освещение дворовых территорий.

# 2. Основные цели и задачи

Основной целью программы является повышение уровня благоустройства придомовых территорий, дворовых территорий и территорий общего пользования, улучшение внешнего вида населённых пунктов поселения, для чего необходим комплексный подход к решению проблем благоустройства территорий поселения и как следствие более эффективное использование финансовых и материальных ресурсов из бюджета поселения. Пешеходные дорожки, тротуары  являются одним из важнейших элементов пешеходной системы сёл, оказывающей огромное влияние на их социальное и культурное развитие. Ежегодный годовой прирост населения на территории поселения составляет не менее 0,1%, в связи с этим соответственно растет нагрузка на пешеходное полотно.

Основными причинами плохого текущего состояния пешеходных зон с отклонениями от требований  ГОСТ являются:

- сверхнормативные сроки службы пешеходных покрытий;

- увеличивающаяся нагрузка и интенсивность движения;

- наличие пешеходными зонами различных инженерных коммуникаций, имеющих высокую степень износа (количество вскрытий существенно влияет на срок службы дорожных одежд);

- отсутствие денежных средств для проведение текущего и капитального ремонта пешеходных зон, содержание их в нормативном состоянии;

- отсутствие кюветов и водоотводных придорожных сооружений.

Целью Программы является приведение придомовых территорий, дворовых территорий и тротуаров, иных пешеходных зон, в состояние, отвечающее требованиям ГОСТ.

Основные задачи программы:

- приведение территорий общего пользования поселения в состояние, отвечающее требованиям ГОСТ;

- обеспечение безопасности людей;

- увеличение количества благоустроенных придомовых, дворовых территорий, территорий общего пользования;

- увеличение межремонтных сроков на придомовых и пешеходных дорожках за счет применения современных строительных материалов и технологий, проведения своевременных ремонтных работ;

- качественное содержание придомовых территорий и пешеходного полотна.

# 3. Сроки реализации целевой программы

Срок реализации муниципальной целевой программы «Формирование современной городской среды в Спасском сельском поселении на 2018-2022 годы».

Основные этапы работ:

а) Капитальный ремонт покрытий придомовых территорий и тротуаров в границах Спасского сельского поселения - устройство современного покрытия (брусчатки).

Срок реализации 2018-2022 годы.

б) Ремонт внутриквартальных проездов и тротуаров в границах сёл Спасского сельского поселения.

Срок реализации 2018-2022 годы.

в) Выполнение мероприятий по обеспечению доступности, благоустроенности пешеходного движения для населения в границах сёл Спасского поселения.

Срок реализации 2018-2022 годы.

г) модернизация уличного освещения придомовых, дворовых территорий и территорий общего пользования;

Срок реализации 2018-2022 годы

Софинансирование программы осуществляется за счет средств бюджета Спасского сельского поселения.

# 4. Перечень программных мероприятий

4.1 Перечень МКД, включённых в программу (Приложение № 1) В муниципальную программу включены:  Основу муниципальной программы составляет ремонт и благоустройство  придомовых, дворовых территорий МКД в соответствии с планом основных показателей по реализации программы (Приложение № 2), адресный перечень МКД, основные показатели общественных территории которые подлежат благоустройству (Приложение № 3), адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству (Приложение № 4).

При реализации муниципальной программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов:

- риски связанные с изменением бюджетного законодательства,

- увеличение  % ставки софинансирования,

- уменьшение выделения плановых сумм из краевого и федерального бюджетов,

- форс-мажорные обстоятельства.

В таком случае муниципальная программа подлежит корректировке.

Объём финансирования является ориентировочным и корректируется:

- после проверки проектно-сметной документации на каждый объект,

- после утверждения суммы субсидий на реализацию муниципальной программы.

Решение о форме участия, перечни работ, и дополнительного перечня по благоустройству придомовых территорий принимаются на общем собрании жильцов МКД, под непосредственным организационным руководством управляющей компании.

5. Ожидаемые результаты программы

5.1 Реализация мероприятий, запланированных к исполнению в 2018-2022 годы, позволит удовлетворить большую часть обращений граждан о неудовлетворительном состоянии дворовых территорий МКД, а также обеспечит благоприятные условия проживания населения, что положительно отразится на качестве жизни людей.

Реализация программных мероприятий позволит обустроить придомовые, дворовые территории, общественную территорию поселения, обустроить детские и спортивные площадки, установить скамейки для отдыха, для улучшения санитарного состояния установить урны для мусора, пешеходные дорожки, тротуары, озеленить территорию.

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на 2018-2022 годы»,

утверждённой постановлением администрации

Спасского сельского поселения

от 29.12.2017 № 193

Адресный перечень МКД дворовые территории которых подлежат благоустройству в 2018-2022 г.г.

| № п/п | Адресный перечень МКД | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Спасская, 155 |  | * |  |  |  |
| 2 | ул. Октябрьская, 31а |  |  | * |  |  |
| 3 | ул. Октябрьская, 35 |  |  | * |  |  |
| 4 | ул. Спасская, 106 |  |  | * |  |  |
| 5 | ул. Спасская, 134 |  |  | * |  |  |
| 6 | ул. Спасская, 136 |  |  | * |  |  |
| 7 | ул. Спасская, 137 |  |  |  |  | * |
| 8 | ул. Спасская, 139 |  |  |  |  | * |
| 9 | ул. Спасская, 145 |  |  |  |  | * |
| 10 | ул. Комсомольская, 106 |  |  |  | * |  |
| 11 | пер. Студенческий, 30 |  |  |  | * |  |
| 12 | пер. Студенческий, 34 |  |  |  | * |  |
| 13 | ул. Московская, 18 |  | * |  |  |  |
| 14 | ул. Московская, 24 |  | * |  |  |  |
| 15 | ул. Московская, 24/1 |  | * |  |  |  |
| 16 | ул. Московская, 26 |  |  |  | * |  |
| 17 | ул. Московская, 26/1 |  |  |  | * |  |
| 18 | ул. Ханкайская, 37 |  |  |  |  | * |
| 19 | ул.Ханкайская, 39 |  |  |  |  | * |
| 20 | ул. Хрещатинская, 77 |  |  |  |  | * |

Приложение № 2

# к муниципальной программе

# «Формирование современной городской среды»

# на 2018-2022 годы»,

утверждённой постановлением администрации

Спасского сельского поселения

от 29.12.2017 № 193

Основные показатели благоустройства дворовых территорий

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Показатели по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Количество многоквартирных домов | Дом. | 1 | 5 | 3 | 5 | 6 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 5 | 30 | 45 | 70 | 100 |
| 3 | Доля населения проживающая в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями | % | 1,8 | 5,5 | 6,7 | 9,9 | 18,9 |
| 4 | Площадь благоустроенных дворовых территорий в плановом периоде | м2 | 1500 | 5500 | 2000 | 5000 | 9500 |
| 5 | Численность населения в МКД | чел. | 105 | 212 | 70 | 186 | 524 |
| 6 | Площадь дворовых территорий требующих ремонта | м2 | 1500 | 5500 | 2000 | 5000 | 9500 |
| 7 | Доля финансового или трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального Перечня работ по благоустройству дворовых территорий | % | Принимается на общем собрании жильцов |
| 8 | Доля финансового или трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий | % | Принимается на общем собрании жильцов |

Приложение № 3

# к муниципальной программе

# «Формирование современной городской среды

# на 2018-2022 годы»,

утверждённой постановлением администрации

Спасского сельского поселения

от 29.12.2017 № 193

Основные показатели благоустройства общественных территорий

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Показатели по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Количество благоустроенных территорий общего пользования | ед | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Количество территорий общего пользования нуждающихся в ремонте | ед | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества данных территорий общего пользования | %. | 15,5 | 31,1 | 44,4 | 64,4 | 75,5 |
| 4 | Площадь благоустроенных территорий общего пользования (плановая ) | м2 | 3500 | 7000 | 10000 | 14500 | 17000 |

Приложение № 4

# к муниципальной программе

# «Формирование современной городской среды

# на 2018-2022 годы»,

утверждённой постановлением администрации

Спасского сельского поселения

от 29.12.2017 № 193

Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022 г.г.

| № п/п | Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству | 2018 | 2019 | 2020г. | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пешеходная дорожка по улице Хрещатинской от улицы Комсомольской до переулка Черемухового, с. Спасское; |  | * |  |  |  |
| 2 | Пешеходная дорожка по улице Спасской от улицы Комсомольской до переулка Студенческого, с. Спасское; |  | * |  |  |  |