Протокол

заседания общественной комиссии по осуществлению контроля за ходом выполнения и реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Спасского сельского поселения» на 2020-2027 годы по мероприятию «Благоустройство территорий Спасского сельского поселения» в 2022 году.

04 апреля 2022 года с. Спасское № 01

Место проведения: Приморский край, Спасский район, с. Спасское, ул. Спасская, 116

**Присутствовали:**

|  |
| --- |
| Председатель общественной комиссии: Алёшина Елена Владимировна – глава Спасского сельского поселения. |
| Секретарь комиссии: Изотова Татьяна Леонидовна - ведущий специалист 2 разряда администрации Спасского сельского поселения по вопросам жизнеобеспечения. |

**Члены комиссии**:

|  |
| --- |
| Голубченко Елена Владимировна - депутат муниципального комитета Спасского сельского поселения, член политической партии «Единая Россия»;Ерёменко Валентина Александровна - ведущий специалист 2 разряда администрации Спасского сельского поселения, член политической партии «Единая Россия»;Павленко Любовь Николаевна - директор муниципального казенного учреждения «Социально культурное объединение» администрации Спасского сельского поселения;Полозова Альбина Евгеньевна - юрисконсульт МКУ СКО. |

**Повестка дня:**

1. О реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Спасского сельского поселения» на 2020-2027 годы, по мероприятию «Благоустройство территорий Спасского сельского поселения», в 2022 году в части выполнения работ.

**По первому вопросу повестки**:

**СЛУШАЛИ:** Главу Спасского сельского поселения Алёшину Е.В., проинформировала членов общественной комиссии о том, что Подрядчик ООО «СААН» с 01.04.2022г. приступило к выполнению работ по благоустройству дворовой территории по адресу: с. Спасское, ул. Комсомольская д. 106:

-срок начала выполнения работ на дворовой территории по адресу: с. Спасское, ул. Комсомольская д.106 с 1мая 2022года;

-срок окончания выполнения работ: не позднее 15 июня 2022года.

Выполнение работ - 5%.

- срок начала выполнения работ на общественной территория «Скейт-парк» по адресу: с.Спасское, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир –МКД, участок находится примерно в 98 м от ориентира по направлению на юг, почтовый адрес ориентира: Приморский край, Спасский район, с. Спасское, пер. Студенческий, д.30 с 1мая 2022.г.;

-срок окончания выполнения работ: не позднее 15 июля 2022года.

Выполнение работ - 0%.

Проголосовали за принятие данной информации к сведению:

**Голосовали**: «За» единогласно.

Информация принята.

**РЕШИЛИ**:

1. Информацию о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Спасского сельского поселения» на 2020-2027 годы, по мероприятию «Благоустройство территорий Спасского сельского поселения» в 2022 году в части выполнения работ принять к сведению.

Голосовали: «За» единогласно.

Председатель комиссии Алёшина Е.В.

Секретарь комиссии Изотова Т.Л.

Члены комиссии:

 Голубченко Е.В.

 Павленко Л.Н.

 Ерёменко В.А.

 Полозова А.Е.